# СПРАВКА

администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о строительной готовности дома, строящегося по региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 году" (по состоянию на 01.11.2013)

- Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Школьная № 23.,  кадастровый № 47:07:0801016:43

Количество этажей:  3

Количество квартир в доме: 47

Количество приобретаемых квартир (планируемое): 42(жилых помещений – 49)

Общая площадь дома (по проекту):4249,0 кв.м.

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 2103,4

Описание конструкции дома:   газобетон с железобетонным перекрытием

Ориентировочная сметная стоимость дома:

Аукцион на земельный участок: победитель ООО «ДСК ИНВЕСТ» договор аренды № 3421/1.6-08 от 13.03.2012г.,

Аукцион  на участие в долевом строительстве жилых  помещений: дата размещения заказа 21.05.2012, дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником заключен муниципальный контракт.

Разрешение на строительство: получено – № «RU47504102»-« 87» от 08.06.2012

II. Инженерные сети.

Технические условия:

- электроснабжение:   получены*

- водоснабжение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

- магистральная линия ХВС (труба чугун 169) между колодцами №№ 104,95;

- магистральная линия ХВС (труба чугун 117) между колодцами №№ 64,211;

- водоотведение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

- бытовая канализация:

Ближайшая точка подключения – колодец № 64.

-   ливневая канализация:

Точка подключения – колодец проектируемой ливневой канализации находящийся на уч.25 по ул. Школьная.

-   теплоснабжение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

Центральное  отопление - от магистрали  Ø200мм по ул. Школьная  трубой Ø200

Источник теплоснабжения – автономная газовая котельная г.п. Дубровка, ул. Школьная д.14А. Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

Давление в точке подключения Р1 -5,2 кгс/см2 и Р2 – 3,4 кгс/см2.

- газоснабжение: получены (ТУ№1511, от 01.08.2012)

- Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): нет

- Подключение к инженерным сетям:

- электроснабжение: по временной схеме

- водоснабжение: по временной схеме

- водоотведение: по постоянной схеме

- теплоснабжение:  по постоянной схеме

- газоснабжение: по постоянной схеме

# III.СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

- Подготовительные работы – 100%

- Выполнено:  земляные работы – 100%

- Фундамент – 100%

- Монтаж цоколь-го этажа –100%:

- Монтаж 1-го этажа –100%

- Монтаж 2-го этажа – 100%

- Монтаж 3-го этажа – 100%

- Монтаж лестничных маршей – 100%

- Кровля – 100%

- Фасад – 100%

- Чердачное помещение: Монтаж газобетонных блоков фронтонов – 100%

- Устройство армопояса под  мауэрлат – 100%

- Внутренние инженерные сети – 100%

- Монтаж вент.шахт – 100%

- Внешние инженерные сети – 100%

- Внутренние работы: 100%

- Благоустройство – 100%

И.о. главы администрации                                             Шинкаренко В.Н.

# СПРАВКА

администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о строительной готовности дома, строящегося по региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 году" (по состоянию на 01.11.2013)

- Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Школьная № 23-А.,  кадастровый № 47:07:0801016:44

Количество этажей:  3

Количество квартир в доме: 23

Количество приобретаемых квартир (планируемое): 22 (жилых помещений - 22)

Общая площадь дома (по проекту): 2124,5 кв.м.

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 1023,9 кв.м.

# Описание конструкции дома:  газобетон с железобетонным перекрытием

Ориентировочная сметная стоимость дома:

Аукцион на земельный участок: победитель ООО «ДСК ИНВЕСТ» договор аренды № 3420/1.6-08 от 13.03.2012г.,

Аукцион  на приобретение жилых  помещений: дата размещения заказа 22.05.2012, дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником заключен муниципальный контракт.

# Разрешение на строительство: № RU 47504102 – 86,  от 08.06.2012г.

II. Инженерные сети.

Технические условия:

- электроснабжение:   получены*

- водоснабжение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

- магистральная линия ХВС (труба чугун 169) между колодцами №№ 104,95;

- магистральная линия ХВС (труба чугун 117) между колодцами №№ 64,211;

- водоотведение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

- бытовая канализация:

Ближайшая точка подключения – колодец № 64.

-   ливневая канализация:

Точка подключения – колодец проектируемой ливневой канализации находящийся на уч.25 по ул. Школьная.

-   теплоснабжение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

Центральное  отопление - от магистрали  Ø200мм по ул. Школьная  трубой Ø200

Источник теплоснабжения – автономная газовая котельная г.п. Дубровка, ул. Школьная д.14А. Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

Давление в точке подключения Р1 -5,2 кгс/см2 и Р2 – 3,4 кгс/см2.

- газоснабжение: получены (ТУ№1511, от 01.08.2012)

- Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): нет

- Подключение к инженерным сетям: **

- электроснабжение: по временной схеме

- водоснабжение: по временной схеме

- водоотведение: по постоянной схеме

- теплоснабжение:  по постоянной схеме

- газоснабжение: по постоянной схеме

# III.СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

- Подготовительные работы – 100%

# Выполнено:  земляные работы – 100%

- Фундамент – 100%

- Монтаж цоколь-го этажа –100%:

- Монтаж 1-го этажа –100%:

- Монтаж 2-го этажа – 100%:

- Монтаж 3-го этажа – 100%

- Монтаж лестничных маршей – 100%

- Кровля – 100%

- Фасад – 100%

# Чердачное помещение: Монтаж газобетонных блоков фронтонов – 100%, монтаж мет. колонн -100%

- Устройство армопояса под  мауэрлат – 100%

- Внутренние инженерные сети – 100%.

- Монтаж вент. шахт – 100%

- Внешние инженерные сети – 100%

- Внутренние работы: 100%

- Благоустройство – 100%

И.о. главы администрации                                             Шинкаренко В.Н.

# СПРАВКА

администрации муниципального образования «Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области о строительной готовности дома, строящегося по региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ленинградской области в 2012 году" (по состоянию на 12.06.2013)

- Общая информация.

Адрес строящегося дома: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Школьная № 23 корпус 1,  кадастровый № 47:07:0801016:43

Количество этажей:  3

Количество квартир в доме: 35

Количество приобретаемых квартир (планируемое): 28(жилых помещений – 29)

Общая площадь дома (по проекту):3194,0 кв.м.

Общая жилая площадь дома (площадь всех квартир) (по проекту): 1586,9

Описание конструкции дома:   газобетон с железобетонным перекрытием

Ориентировочная сметная стоимость дома:

Аукцион на земельный участок: победитель ООО «ДСК ИНВЕСТ» договор аренды № 3421/1.6-08 от 13.03.2012г.,

Аукцион  на участие в долевом строительстве жилых  помещений: дата размещения заказа 03.10.2012, дата проведения аукциона – аукцион не состоялся, с единственным участником заключен муниципальный контракт.

Разрешение на строительство: получено – № «RU47504102»-« 210» от 22.10.2012

II. Инженерные сети.

Технические условия:

- электроснабжение:   получены*

- водоснабжение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

- магистральная линия ХВС (труба чугун 169) между колодцами №№ 104,95;

- магистральная линия ХВС (труба чугун 117) между колодцами №№ 64,211;

- водоотведение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

- бытовая канализация:

Ближайшая точка подключения – колодец № 64.

-   ливневая канализация:

Точка подключения – колодец проектируемой ливневой канализации находящийся на уч.25 по ул. Школьная.

-   теплоснабжение: получены (ТУ № 154-2012, от 09.07.2012)

Центральное  отопление - от магистрали  Ø200мм по ул. Школьная  трубой Ø200

Источник теплоснабжения – автономная газовая котельная г.п. Дубровка, ул. Школьная д.14А. Расчетная температура при выходе из источника теплоснабжения 95/70оС.

Давление в точке подключения Р1 -5,2 кгс/см2 и Р2 – 3,4 кгс/см2.

- газоснабжение: получены (ТУ№1511, от 01.08.2012)

- Внеплощадочные инженерные сети (за границами красных линий): нет

- Подключение к инженерным сетям:

- электроснабжение: по временной схеме

- водоснабжение: по временной схеме

- водоотведение: нет

- теплоснабжение:  нет

- газоснабжение: нет

# III.СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ

- Подготовительные работы – 100%

- Выполнено:  земляные работы – 100%

- Фундамент – 100%

- Монтаж цоколь-го этажа –100%:

- Монтаж 1-го этажа – 100%

- Устройство плиты перекрытия 1-го этажа - 100%

- Монтаж 2-го этажа – 5%

- Монтаж 3-го этажа – 0%

- Монтаж лестничных маршей – 0%

- Кровля – 0%

- Чердачное помещение: Монтаж газобетонных блоков фронтонов – 0%

- Устройство армопояса под  мауэрлат – 0%

- Внутренние инженерные сети – 0%:

- Монтаж  вент.каналов – 0%

- Внешние инженерные сети – 60 %

- Внутренние работы: 0%

- Благоустройство – 0%

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЗА НЕДЕЛЮ:

Устройство плиты перекрытия – 100%, устройство межэтажных и этажных ЛП         1-го,2-го этажа - 100%, изготовление арматурных каркасов 2-го этажа – 50%, демонтаж опалубки перекрытия 1-го этажа – 50%.

Бригада - 25 чел.

Механизмы - 10 ед.: экскаватор-погрузчик - 1 ед., автокран - 1ед., бетононасос - 1 ед., самосвал - 2 ед., миксер - 5 ед.

И.о. главы администрации                                             Шинкаренко В.Н.